| Název projektu | Modernizace sportovišť v Kaplici |
| --- | --- |
| Žadatel | Město Kaplice |
| Celkové výdaje projektu | 2 605 599,00 Kč |
| Výše podpory z ROP JZ | 739 811,67 Kč |
| Termín realizace | 03/2009 – 11/2009 |
| Příprava projektu |
| V roce 2007 byla připravena projektová dokumentace a byly započaty základní kroky k realizaci projektu. V roce 2008 byla úspěšně podána žádost o podporu projektu. |
| Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad |
| Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. |
| Realizace |
| Cílem projektu byla modernizace sportovišť v Kaplici jako důležité součásti občanské vybavenosti města. Na hřišti v Omlenické ulici byla provedena živičná zpevněná plocha hřiště o rozměrech 29,3 x 12,1 m, položena vrchní vrstva s umělým sportovním povrchem. Na ploše je vodorovné značení pro volejbal a basketbal. Bylo provedeno oplocení, umístěny ochranné sítě a terénní úpravy. V tělocvičně ZŠ Fantova byla provedena rekonstrukce podlahy v tělocvičně a v nářaďovnách. Niky radiátorů byly vyloženy OSB deskami, zadní část vyplněna odrazovou AL folií a za žebřinami je proveden nátěr |
| Služba příjemci |
| Žádost o podporu projektu byla zajišťována externí firmou. |
| Kontrola |
| všechny kontroly proběhly v pořádku. |
| Ukončení projektu |
| Práce na projektu byly ukončeny v listopadu 2009, na proplacení projekt čekal do léta letošního roku. |
| Fotodokumentace |
| Doplňující informace k projektu (www stránky): |
| Kaplický zpravodaj, Českokrumlovský deník, www.mestokaplice.cz |